PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 1

Ingeniería de Requisitos

Acta de constitución (Project Charter)

Diligencien esta acta con la información acordada en el kick-off de su propio proyecto real, siguiendo la guía de redacción por sección (guía teórica, sección 5) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla Un objetivo específico y verificable, un alcance que diga también qué queda fuera y por qué, criterios de éxito medibles con un plazo — no aspiraciones genéricas. Si usaron una IA generativa para un primer borrador, revisen cada frase contra lo que realmente se acordó en la reunión.

Nombre del proyecto SIGCortinas — Sistema de gestión para el negocio de cortinas y persianas (Tunja, Boyacá)

Patrocinador Gerente del negocio de cortinas — Local principal, Barrio Santa Inés, Tunja

Responsable de la iniciativa Equipo de desarrollo: Miguel Antonio Gómez Guío, Edward Steven Rocha Torres, Juan Miguel Chaparro y Rafael Santiago Barriosnuevo Mongui

Fecha del acta 25/09/2026

1. Objetivo del proyecto

¿Por qué existe este proyecto? Sea específico y verificable — evite una aspiración genérica.

Objetivo Desarrollar SIGCortinas, un sistema de información que reemplace el cuaderno físico y el Excel de sumas que hoy usa el negocio, para que la Gerente pueda agendar y consultar citas de medición e instalación con alertas diarias, registrar cada venta el mismo día, consultar el inventario de telas y productos con búsqueda por filtros, y hacer seguimiento a las garantías enviadas a la fábrica (10 a 12 días de espera). El sistema debe estar validado por la Gerente en pruebas de aceptación antes del 24/11/2026.

2. Alcance preliminar

Dentro de esta fase • Agenda de citas de medición e instalación vinculadas a un cliente, con consulta por fecha y por técnico. • Alertas automáticas en el panel principal con las actividades programadas del día y notificación de cambios de agenda al técnico. • Registro inmediato de ventas y módulo de búsqueda de ventas históricas por filtros. • Control de inventario de telas y productos, con consulta de existencias reales. • Seguimiento de garantías devueltas a la fábrica: estado de la orden y días restantes para la entrega. • Acceso para tres roles: Gerente, Empleado y Técnico.

Fuera de esta fase (y por qué queda fuera) • Integración con el portal web de pedidos de la fábrica: es un sistema externo que no controlamos y su funcionamiento aún no se ha analizado; los pedidos se seguirán haciendo en el portal. • Facturación electrónica y reportes tributarios o contables (DIAN, Cámara de Comercio): los requisitos legales aún no están confirmados con el contador; se evaluarán en una fase posterior. • Acceso de clientes y del proveedor al sistema: no lo usarían a diario; se les informará por los canales actuales. • Aplicación móvil nativa para el técnico: está pendiente confirmar si necesita acceder a la agenda desde su teléfono. • Gestión de otras sedes: hoy el negocio opera centralizado en un único local en Tunja.

3. Supuestos y restricciones

Un supuesto es algo que dan por cierto sin verificar (riesgo si es falso). Una restricción es algo fijo que no pueden cambiar.

Supuestos • La Gerente estará disponible para validar requisitos y participar en las pruebas de aceptación. • El Técnico y la Empleada adoptarán el sistema en lugar del cuaderno físico para agendar y registrar ventas. • El local cuenta con equipo de cómputo y conexión a Internet (ya usan Excel y el portal web de la fábrica). • La información actual de ventas e inventario puede levantarse manualmente para la carga inicial. • El portal de pedidos y el proceso de garantías de la fábrica no cambiarán durante el proyecto.

Restricciones • Plazo académico: entrega y validación antes del 24/11/2026. • El equipo son tres integrantes con dedicación limitada por la carga académica. • El negocio opera en un solo local con tres roles de usuario (Gerente, Empleada y Técnico). • El registro de ventas debe cumplir las obligaciones comerciales y contables que aplican al negocio. • Los pedidos y garantías dependen de un proveedor externo con tiempos propios (10 a 12 días en garantías).

4. Stakeholders y roles

Debe coincidir con la matriz de poder-interés diligenciada, agregando el rol formal de cada uno.

| Stakeholder | Rol en el proyecto |
| --- | --- |
| Gerente | Patrocinadora y usuaria principal. Administra el negocio y decide sobre compras, ventas, citas, instalaciones y garantías; valida los requisitos. Poder 5 / Interés 5 — Gestionar de cerca. |
| Técnico | Usuario operativo. Consulta la agenda, fechas, horarios y cambios de las instalaciones y tomas de medidas. Poder 3 / Interés 4 — Mantener informado. |
| Empleado | Usuario operativo. Atiende clientes y registra ventas e información en el sistema. Poder 3 / Interés 3 — Mantener informado. |
| Clientes | Beneficiarios indirectos. No usan el sistema; se ven afectados por el cumplimiento de citas, instalaciones y garantías. Poder 2 / Interés 5 — Mantener informado. |
| Cámara de comercio | Ente regulador. Define requisitos legales y de registro del establecimiento que el sistema no debe incumplir. Poder 4 / Interés 2 — Mantener satisfecho. |
| Proveedor de persianas (fábrica) | Proveedor externo. Surte productos y recibe las garantías devueltas; no usa el sistema. Poder 2 / Interés 3 — Monitorear. |

5. Cronograma de alto nivel

| Hito | Fecha estimada |
| --- | --- |
| Entrevista de elicitación con la Gerente (realizada) | 25/09/2026 |
| Aprobación del acta de constitución | 30/09/2026 (estimada) |
| Especificación de requisitos validada por la Gerente | 16/10/2026 (estimada) |
| Diseño del sistema y prototipo revisado con la Gerente | 06/11/2026 (estimada) |
| Versión funcional: agenda, ventas, inventario y garantías | 20/11/2026 (estimada) |
| Pruebas de aceptación y entrega final | 27/11/2026 (estimada) |

6. Riesgos iniciales

| Riesgo | Impacto si ocurre | Estrategia inicial |
| --- | --- | --- |
| El personal sigue usando el cuaderno físico y el sistema queda desactualizado. | La agenda y los registros no coinciden con la realidad y se repiten los olvidos de citas. | Capacitar a Gerente, Empleada y Técnico; hacer una transición gradual y pedir retroalimentación semanal. |
| Requisitos incompletos: solo se ha entrevistado a la Gerente y hay dudas abiertas (campos mínimos de la venta, acceso móvil del técnico). | Retrabajo y funciones que no responden a las necesidades reales de Técnico y Empleada. | Entrevistar al Técnico y a la Empleada; resolver las dudas pendientes y validar la guía de entrevista con la Gerente. |
| Requisitos legales o contables del registro de ventas no confirmados (Cámara de comercio, DIAN). | Incumplimiento normativo o rediseño del módulo de ventas. | Consultar al contador o a la Cámara de comercio; dejar facturación electrónica fuera del alcance de esta fase. |
| Dependencia del proveedor: pedidos por portal web externo y garantías de 10 a 12 días. | Seguimiento de garantías impreciso o desactualizado. | Registrar manualmente los estados de la orden en el sistema, sin integración con el portal en esta fase. |
| Poca disponibilidad de tiempo del equipo o de la Gerente. | Retraso en las validaciones y en la entrega final. | Agendar reuniones de validación desde el inicio y priorizar por módulos (agenda primero). |

7. Criterios de éxito

Deben ser medibles y tener un plazo.

Criterios de éxito • Al 11/24/2026, el 100% de las citas de medición e instalación de la prueba piloto (27/11 al 11/12/2026) queda agendado en el sistema, vinculado a un cliente, sin usar el cuaderno físico. • Durante la prueba piloto, el panel principal muestra el 100% de las actividades programadas del día al iniciar sesión. • Durante la prueba piloto, el 100% de las ventas se registra en el sistema el mismo día en que se realizan. • La Gerente encuentra una venta pasada o las existencias de una tela en menos de 1 minuto usando los filtros de búsqueda. • El 100% de las garantías enviadas a la fábrica durante el piloto muestra su estado y los días restantes de entrega. • La Gerente firma la aceptación del sistema antes del 11/12/2026.

8. Aprobación

Nombre y cargo — Patrocinador [Vicky Beltran] — Gerente del negocio (Patrocinadora)

Nombre y cargo — Responsable técnico [ Aperador] — Responsable técnico del equipo de desarrollo

Fecha de aprobación Pendiente de firma

Este documento se sube al repositorio del equipo en 01-kickoff/acta-constitucion.md (o como este mismo archivo), por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.